**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ХОМУТОВСКОГОРАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01.07.2019г. № 40**

**с.Поды**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области от 24 декабря 2018 года № 46 «Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области», Администрация Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 год за 2018 год.

2. Разместить на официальном сайте Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Петровского сельсовета

Хомутовского района Г.А.Баранов

 Утвержден

 постановлением Администрации

Петровского сельсовета

Хомутовского района Курской области

от 01.07.2019 г. № 40

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 год » за 2018 год**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 годы утверждена решением Собрания депутатов Петровского сельсовета Хомутовского района от 27.01.2016 г. № 7/39 Программа предусматривает решение задач, по обеспечению подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области. В течении 2018 года в Программу вносились изменения на основании решения Собрания депутатов Петровского сельсовета Хомутовского района от 19.01.2018 г. г № 29/116. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях составила 1%. На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было выделено 39,0 тыс. руб., исполнение составило 39, 0 тыс. руб. По данной программе проводилось мероприятия - по ремонту эл.механического насоса водонапорной башни с. Поды. Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Петровского сельсовета Хомутовского района Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 годы признана с низким уровнем эффективности. Основная цель программы - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области

Основные задачи программы:

обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области

.

1.**Основные результаты, достигнутые в отчетном году.**

В рамках реализации муниципальной программы «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 год»

 достигнуты следующие результаты:

- ремонт эл.механического насоса водонапорной башни в с. Поды;

 -выявление и постановка на кадастровый учёт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры.

**2.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

 В результате ремонта эл.механического насоса водонапорной башни обеспечено водой жителей с.Поды – 137 чел.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

На мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 год были выделены средства из районного бюджета.

ремонт эл.механического насоса водонапорной башни с.Поды 39,0 тыс.руб. их них средства районного бюджета 39,0 тыс.руб.

4. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 год признана с низким средством эффективности.